# 블랙카피 인쇄 솔루션 포털 기획서

Sep 19, 2026 · @Someone

## 한 장 요약

사내용으로 만든 Bcount ERP와 Bcount 임포지션 조판 프로그램을 블랙카피 이름의 인쇄 솔루션 포털로 공개하고, 단계적으로 유료화한다.

포털은 두 갈래로 운영한다. 인쇄·디자인 업체에는 조판 프로그램과 ERP를 구독으로 팔고, 일반인에게는 표지 계산·표지 제작 도구를 무료로 열어 블랙카피 인쇄 주문으로 회수한다.

순서는 가벼운 웹 도구로 유입을 검증한 뒤, 계정 체계를 개인 기준으로 개편하고, 사용량 데이터가 쌓인 뒤에 과금을 도입한다. 무료로 먼저 모으고 나중에 유료로 바꾸는 방식이 아니라, 처음부터 한도가 있는 무료로 시작한다.

## 현재 자산

새로 만들 것보다 이미 돌아가는 것이 많다. 저장소 두 개로 나뉘어 있다.

| 구분 | 저장소 | 기술 스택 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bcount (웹) | task-manager | Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind 4 · Supabase | ERP 본체 + 인증 서버 + 배포 서버 |
| 임포지션 (로컬) | bcount-imposition | Python · pikepdf · PyMuPDF · PyInstaller | 조판 엔진 + 로컬 서버 (v1.1.8) |

임포지션은 이미 “로컬 실행 + 온라인 인증” 방식으로 완성돼 있다. exe를 실행하면 127.0.0.1 임의 포트에 서버를 띄우고 기본 브라우저를 열어 화면을 보여준다. 화면을 닫고 2분이 지나면 스스로 종료한다.

인증은 최초 1회 업체ID·아이디·비밀번호로 로그인해 bpt_ 토큰을 받고, 이후 실행·저장 때마다 서버에 토큰을 검증하는 구조다. 토큰은 서버에 SHA-256 해시로만 저장된다. 업체별 기능 온오프 플래그(feat_imposition)와 배포 파이프라인(program_releases + 서명 URL)도 있다.

조판 엔진의 핵심 원칙은 상용 제품으로 팔 때 그대로 세일즈 문구가 된다. 원본 페이지를 이미지로 바꾸지 않고 Form XObject로 참조해 배치 행렬로만 처리하며, verify.py가 원본의 이미지·서체·내용 스트림 해시가 그대로 남아 있는지 검수한다. 웹 기반 경쟁 서비스 상당수가 이 지점에서 품질이 깨진다.

## 제품 구조

포털은 세 층으로 나누고, 층마다 역할과 전달 방식을 다르게 가져간다.

| 층 | 구성 | 배포 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0층 미끼 | 책등 두께 계산기, 인쇄용 PDF 검사기, 견적 계산기, 제본 방식 추천기, 표지 제작기 | 웹 (비로그인 사용) | 검색 유입, 첫 접촉, 신뢰 획득 |
| 1층 핵심 | 임포지션 조판, PDF 정규화, 페이지 편집 | 설치형 (로컬 실행) | 실제 작업, 반복 사용, 과금 |
| 2층 수익원 | Bcount ERP, 팀 계정, 파일 이력 | 웹 (유료) | 이탈 방지, 장기 구독 |

### 왜 조판은 설치형인가

조판과 PDF 처리는 CPU·메모리를 크게 먹는다. 서버에서 돌리면 무료 사용자 수에 비례해 비용이 증가하고, 수백 MB 원고를 올렸다 내리는 완복 시간도 그대로 체감된다. 로컬 처리는 이 두 문제를 동시에 없앤다. 서버는 로그인과 사용량 집계만 맡으므로 월 비용이 거의 고정된다.

여기에 영업 효과가 하나 더 붙는다. 원고 파일은 서버로 보내지 않는다. 모든 처리가 고객사 PC 안에서 끝난다는 점은 보안을 따지는 기관·기업 고객에게 기능 목록 전체보다 강력한 한 줄이고, 웹 기반 경쟁 서비스가 따라올 수 없는 차별점이다.

### 왜 0층은 웹인가

설치형은 진입 장벽이 높다. 다운로드 → 압축 해제 → 보안 경고 → 실행 → 회원가입까지 이탈 지점이 네 개다. 업체는 업무 도구니 감수하지만 일반인은 거의 전원 이탈한다.

다행히 기술적으로도 자연스럽게 나뉘어진다. 표지 계산·표지 생성은 가볌워 웹에서 충분히 돌아간다. 무거운 건 본문 조판인데, 일반인은 본문을 워드나 한글로 쓰고 표지만 필요한 경우가 대부분이다.

### 도구를 한 줄로 꾰다

도구를 따로따로 두면 계산기 사이트일 뿐이다. 앞 도구의 결과가 뒤 도구의 입력으로 자동으로 넘어가면 중간에 이탈할 이유가 사라진다.

flowchart LR
  A[견적 계산] --> B[책등 두께 산출]
  B --> C[표지 전개도 생성]
  C --> D[본문 조판]
  D --> E[PDF 검사]
  E --> F[블랙카피 주문]

마지막 주문 버튼이 유료화 이전에 이 포털이 돈을 버는 유일한 경로다.

## 고객과 수익 모델

고객을 둘로 나누고, 회수 경로를 서로 다르게 가져간다. 이것이 이번 기획의 핵심 설계다.

|  | 업체 (인쇄·디자인) | 일반인 (자가출판·논문·문집) |
| --- | --- | --- |
| 전달 방식 | 설치형 + 웹 | 웹만 |
| 가격 | 업체당 월정액 | 무료 |
| 회수 경로 | 구독료 | 블랙카피 인쇄 주문 |
| 원하는 것 | 정확성·속도 | 쉬움·저렴함 |

### 일반인에게 돈을 받지 않는 이유

일반적으로 B2B와 B2C를 섮는 것은 실패 공식이다. 저가 고객은 객단가가 1/10인데 문의는 10배 많기 때문이다. 월 3,000원 받고 전화 응대 30분을 하면 그 고객은 적자다.

그런데 블랙카피는 예외다. 인쇄소를 갖고 있기 때문이다. 표지를 만든 일반인은 그 다음에 반드시 인쇄를 해야 한다. 도구를 쓴 사람은 100% 인쇄 수요를 가진 사람이다. 일반 SaaS 회사라면 구독료로 회수해야 하지만, 여기서는 인쇄 주문으로 회수하면 된다.

도구 사용자 100명 → 3명이 인쇄 주문 이 3명의 주문 마진 > 100명에게 월 3,000원씩 받는 구독료

구독 관리·해지 처리·결제 실패 대응 같은 운영 부담도 통째로 사라진다.

### 표지 도구의 범위 — 캔바와 경쟁하지 않는다

“표지를 만든다”를 제대로 하려고 들면 캔바와 경쟁하게 된다. 이길 수 없고 개발 리소스를 끝없이 빨아들인다. 범위를 이렇게 자른다.

만드는 것

- 책등 두께 자동 계산 (용지 종류·평량·페이지수 → mm)

- 정확한 인쇄 규격의 전개도 생성 (앞표지 + 책등 + 뒤표지 + 날개, 재단 여백 3mm, 재단선, CMYK)

- 장르별 템플릿 10~20종

- 제목·저자명 텍스트 입력, 이미지 1장 업로드

안 만드는 것

- 자유 도형·레이어·자유 편집

- 폰트 수백 종

- 협업·공유 기능

차별점은 디자인 품질이 아니라 **“인쇄가 된다”**다. 지금 자가출판 하는 사람들의 가장 큰 고통은 캔바나 미리캔버스로 예쁘게 만들어서 인쇄소에 보내면 반려당한다는 것이다. 책등 두께가 안 맞고, 재단 여백이 없고, RGB이고, 해상도가 72dpi다. 우리 도구는 애초에 인쇄 규격으로만 나온다.

마케팅 문구도 여기서 나온다 — “인쇄소에서 반려되지 않는 표지”.

## 과금 설계

과금은 업체 쪽에만 적용된다. 가격을 정하기 전에 과금 단위를 먼저 정해야 한다.

| 단위 | 방식 | 인쇄업계 적합성 |
| --- | --- | --- |
| 계정당 (seat) | 직원 1명당 월 얼마 | 부적합 — 직원 수 변동이 커서 계정 돌려쓰기 유발 |
| 업체당 (site) | 회사 1곳당 월 얼마 | 적합 — 예산 예측이 가능 |
| 사용량 (건당) | 조판 1건당 얼마 | 보류 — 공정하지만 심리적 저항이 큼 |
| 기능 모듈 | 조판 / ERP 각각 | 적합 — 기존 플래그 구조와 일치 |

결론: 업체당 정액 × 기능 모듈. 이미 만들어 둔 DB 구조(companies + users + feat_imposition)가 정확히 이 모델을 전제하고 있다. 그리고 인쇄소 사장 입장에서 “이번 달에 얼마 나올지 모르는 비용”은 결재가 안 된다.

### 플랜 3단

| 플랜 | 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 무료 | 체험 업체, 개인 | 조판 월 N건 · 전 기능 동일 · 워터마크 없음 |
| 기본 | 인쇄·디자인 업체 | 조판 넓은 한도 · 업체당 월정액 |
| 통합 | 기존 Bcount 고객 | 기본 + ERP · 업체당 월정액 |

설계상 중요한 결정 두 개가 여기 들어 있다.

무료 플랜에서 기능을 뺀다. 건수만 제한한다. 특히 워터마크는 절대 안 된다. 조판 결과물은 그대로 인쇄기에 걸리는 물건이라, 워터마크가 찍힌 PDF는 결과물로서 가치가 0이다. 체험 자체가 성립하지 않는다. 품질 차등도 마찬가지다 — 무손실 처리가 이 제품의 핵심 가치인데 그걸 훼손하면 제품 신뢰 자체가 무너진다.

조판과 ERP를 따로 판다. 두 제품의 고객이 다르다. 조판만 필요한 디자인 에이전시는 ERP가 필요 없고, ERP는 도입 부담이 훨씬 커서 조판 고객을 놓치는 원인이 된다. 조판으로 들어온 업체에게 나중에 ERP를 올려 파는 경로가 현실적이다.

### 무료 한도는 “월 조판 건수”로 센다

페이지 수는 더 공정하지만 사용자가 자기 사용량을 예측할 수 없다. “내가 이번 달에 몇 페이지 썼지”를 아무도 모른다. 건수는 단순하고, 화면 상단에 “이번 달 12 / 20건”으로 보여주면 그 게이지 자체가 업그레이드 유도 장치가 된다.

다만 N을 지금 정할 수 없다. 인쇄소마다 조판 건수 편차가 크고, 실제 분포를 모르는 상태에서 정한 숫자는 거의 항상 틀린다. 너무 낮으면 체험이 안 되고, 너무 높으면 아무도 결제하지 않는다.

순서는 이렇게 된다.

- 사용량 계량 도입

- 3개월 무료 운영하며 분포 수집

- 실제 분포의 중앙값 부근에서 한도 결정

### 전환 트리거는 시간이 아니라 사용량

“30일 무료” 같은 시간 기반은 바쁜서 3번밖에 못 써본 사람도 만료된다. 가치를 경험하지 못한 채 벽을 만나므로 전환율이 낮다. 반면 “20건 무료”를 다 쓴 사람은 이미 이 프로그램 없이는 불편한 상태다. 시간 제한은 두지 않는다.

### 결제 수단 — 국내 B2B의 현실

국내 인쇄·제조업체는 카드 자동결제를 꺼리고 세금계산서 + 계좌이체를 요구하는 경우가 많다. 법인은 내부 규정상 카드 자동결제가 안 되는 곳도 있다.

초기에는 PG 정기결제를 붙이지 말고 월정액 → 세금계산서 발행 → 계좌이체 수동 방식으로 시작한다. 고객이 20곳 미만이면 수동으로 충분하고, 오히려 계약 과정에서 고객 얼굴을 보는 기회가 된다. 자동결제는 고객 50곳을 넘을 때 붙여도 늦지 않다.

### 가격은 지금 정하지 않는다

대신 가격을 바꿀 수 있는 구조를 만든다. 초기 고객 10곳에게는 얼리버드 영구 할인을 주고, 조건으로 월 1회 사용 피드백과 사례 공개 동의를 받는다.

첫 고객 10곳은 매출이 목적이 아니라 가격 검증과 레퍼런스 확보가 목적이다. 그리고 인쇄업계는 좁아서 “○○인쇄에서 쓴다더라”가 광고보다 강하다.

DB 설계상으로는 업체별로 플랜과 단가를 따로 가질 수 있게만 해두면 된다. 전 고객 동일 가격을 하드코딩하면 나중에 손댑 수 없다.

## 계정·조직 체계

모든 계정을 개인 기준으로 만들고, 업체는 그 위에 조직을 얹는 구조로 간다. 슬랙·노션·깃허브가 쓰는 방식과 같다.

flowchart LR
  A[사람<br/>이메일 1개] --> B[멤버십<br/>역할]
  B --> C[조직<br/>업체]

핵심 원칙은 한 줄이다. 권한과 요금제는 사람이 아니라 멤버십과 조직에 붙는다.

### 이 구조가 해결하는 것

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 일반인 가입 | 조직 없는 개인 계정. “업체ID”를 물어보지 않는다 |
| 개인이 사업자가 될 때 | 조직을 만들고 그 아래로 들어온다. 계정을 새로 파지 않는다 |
| 한 사람이 여러 업체 소속 | 조직만 전환한다. 프리랜서 디자이너에게 흔한 경우 |
| 직원 퇴사 | 멤버십만 끊는다. 계정과 개인 작업물은 본인에게 남는다 |

현재 구조(업체ID 종속)에서는 업체가 사용자를 지우면 사람이 통째로 사라진다.

### 작업물은 누구 것인가

대부분 나중에 터지는 지점이다. 원칙은 만들 때 어느 컨텍스트에 있었는가로 정한다.

| 상황 | 소유 |
| --- | --- |
| 개인 모드에서 만든 표지 | 그 사람 |
| ○○인쇄 소속으로 한 조판 | ○○인쇄 (조직) |
| 퇴사 후 | 개인 작업물은 따라가고, 조직 작업물은 조직에 남음 |

이걸 처음에 정해두지 않으면 퇴사한 직원이 작업 이력을 들고 나가느냐로 분쟁이 생긴다. 인쇄업계는 사람 이동이 잦아서 실제로 일어날 일이다.

### 로그인 흐름이 바뀜다

지금:  업체ID + 아이디 + 비밀번호
이후:  이메일 + 비밀번호  →  (조직이 여럿이면) 어디로 작업할지 선택

조직이 하나면 자동 선택, 없으면 개인 모드로 들어간다. 사용자 입장에서는 오히려 단순해진다.

임포지션 프로그램도 동일하다. 다만 발급 토큰에 “어느 조직의 자격으로 쓰는가”가 들어가야 한다. 지금 토큰은 회사가 고정돼 있는데, 여러 조직에 속한 사람이 생기면 프로그램 안에서 조직을 바꿀 수 있어야 한다. 설계 단계에서 정해두지 않으면 나중에 인증 구조를 다시 건드려야 한다.

### 과금이 붙는 자리

모든 과금은 조직에 붙인다. 예외를 두지 않는다.

- 조직 없는 개인 = 무료 등급 고정

- 조직 = 요금제와 기능 플래그를 가짐

나중에 “1인 자가출판 작가인데 조판을 유료로 쓰고 싶다”는 사람이 나온다. 이때 개인 계정용 과금 로직을 따로 만들면 시스템이 둘로 갈라진다. 해법은 그 사람에게도 조용히 1인 조직을 만들어주는 것이다. 화면에는 조직이라는 말이 안 보여도 되고, 내부적으로는 모든 유료 사용자가 조직이다. 과금·권한·사용량 집계 로직이 하나로 유지된다.

### 직원 합류 — 두 경로를 다 열어둔다

정석은 이메일 초대다. 그런데 인쇄 현장에는 회사 이메일이 없거나 메일을 안 보는 실무자가 많다. 초대 메일만 유일한 경로로 두면 “직원이 초대를 안 받아서 못 쓴다”는 문의가 계속 들어온다.

- 이메일 초대 (정석)

- 관리자가 직접 계정을 만들고 초기 비밀번호를 알려주는 방식 — 지금 Bcount 방식. 나중에 본인이 이메일을 등록하면 정식 개인 계정으로 승격

2번이 있어야 도입이 부드럽다.

### 기존 사용자 이관

현재 users는 업체에 종속돼 있고 이메일이 없을 수 있다. 새 구조는 이메일이 계정의 뿌리라 이관하려면 전원에게 이메일을 받아야 한다.

현실적인 접근은 당분간 두 로그인을 병행하는 것이다. 기존 업체ID+아이디 로그인을 살려두고, 로그인 성공 시 “이메일을 등록하면 어디서든 로그인됩니다” 안내를 띄워 자발적으로 옮기게 한다. 강제 이관은 저항이 크다.

### 소셜 로그인은 갈라진다

- 일반인 — 카카오 로그인이 전환율에 크게 유리하다

- 업체 — 오히려 불편해한다. 사장 개인 카카오로 업무 계정을 묶는 걸 꺼리고, 직원 간 인수인계가 안 된다

이메일+비밀번호를 기본으로 두고 카카오를 선택지로 추가한다. 카카오만으로 가면 업체 고객을 놓친다.

## 유료화 전 보완 과제

현재 코드를 읽어 확인한 구멍 네 개다. 새로 만드는 일이 아니라 기존 구조를 다듬는 일이다.

| 과제 | 상태 | 유료화 전 필수 |
| --- | --- | --- |
| A. 비밀번호 평문 저장 | 해시 없이 문자열 대조 | 필수 |
| C. 사용량 계량 부재 | 조판 건수가 아무 데도 안 남음 | 필수 |
| B. 오프라인 시 저장 차단 | 인터넷 끊기면 작업 저장 불가 | 권장 |
| D. 자동 업데이트 부재 | 사용자가 직접 받아야 함 | 권장 |

### A. 비밀번호 평문 저장

웹 로그인과 프로그램 로그인 양쪽에서 users 테이블의 password 컬럼과 문자열을 그대로 비교한다. 해시가 아니라 평문 대조다. 즉 그 테이블을 열면 모든 고객사 직원의 비밀번호가 보인다.

사내 전용일 때는 넘어갈 수 있지만 외부에 유료로 파는 순간 성격이 달라진다. 키가 한 번 유출되면 전 고객사 계정이 동시에 털리고, 사람들은 비밀번호를 돌려쓰기 때문에 피해가 이 사이트에서 끝나지 않는다. 국방 기밀 간행물 인가를 가진 회사라는 점까지 고려하면, 고객사 중 보안 심사를 하는 곳이 하나라도 나오면 여기서 걸린다.

bcrypt 전환 자체는 크지 않다. 기존 사용자는 다음 로그인 때 평문 대조 성공 후 즉시 해시로 교체하는 방식으로 무중단 이관이 가능하다.

### C. 사용량 계량 부재

program_tokens.last_seen_at 외에는 아무 기록도 없다. 조판을 몇 건 했는지 아무도 모른다.

이게 없으면 쓸 수 있는 과금 방식이 사실상 계정당 정액뿐이다. 무료 한도, 구간별 요금제, 사용량 기반 업셀이 전부 불가능해진다. 그리고 나중에 붙이기 어렵다 — 이미 배포된 구버전은 보고를 하지 않기 때문이다.

조판 성공 시점에 건수, 페이지수, 판형, 소요시간만 서버로 보내면 된다. 원고 파일은 보내지 않는다. 테이블 하나와 API 하나면 되는 작업이라 다음 버전에 넣는 것이 맞다.

### B. 오프라인 시 저장 차단

현재 조판 저장 요청은 인증 확인이 offline을 반환해도 그대로 막는다. 조판은 마감 직전에 파일을 다 열어놓고 하는 작업이다. 그 순간 회선이 흔들리거나 서버가 잠깐 죽으면 작업물이 저장되지 않는다. 사내에서야 전화하면 되지만 외부 고객사에서 한 번 터지면 그 업체는 다시 쓰지 않는다.

오프라인일 때는 마지막 성공 시각으로부터 7~14일까지 통과시키고 화면에 남은 일수 배너만 띄운다. 자격이 실제로 없는 경우(401/403)는 지금처럼 즉시 차단이 맞다.

### D. 자동 업데이트 부재

배포 API와 관리자 업로드 화면은 있는데 프로그램 쪽에 버전 확인 코드가 없다. 지금은 사용자가 웹에 들어가 다운로드 버튼을 눌러야 새 버전을 받는다. 업체가 10곳만 넘어가도 버전이 갈라진다. 서버는 이미 있으니 시작 시 최신 버전을 조회해 배너 한 줄 띄우는 것만으로 절반은 해결된다.

덧붙여, Defender 오탐 때문에 서명된 pythonw.exe를 이름만 바꿔 넣는 우회를 쓰고 있는데 이는 임시방편이다. 외부 배포를 시작하면 코드 서명 인증서가 사실상 필수가 된다.

## 단계별 로드맵

한 번에 다 만들지 않는다. 가벼운 것으로 가설을 검증하고, 검증되면 무거운 걸 옥기는 순서다.

flowchart TD
  P0[0단계<br/>보안 정리] --> P1[1차<br/>웹 도구 공개]
  P1 --> P2[2차<br/>계정 개편 + 설치형]
  P2 --> P3[3차<br/>과금 도입]

### 0단계 — 보안 정리 (다른 것과 무관하게 먼저)

비밀번호 해시 전환. 외부 공개 여부와 상관없이 지금 해두는 것이 맞다.

### 1차 — 웹 도구 공개 (2~3주)

0층 도구만. 계산기 3종 + PDF 검사기, 전부 비로그인. 로그인도 결제도 없음.

목적은 기능이 아니라 검색으로 사람이 오는가를 측정하는 것이다. 볼 숫자는 세 가지다.

- 도구별 방문 수와 완주율 (시작했는데 결과까지 못 간 비율 = 그 도구는 어렵다는 뜻)

- 7일 내 재방문율 — 재방문이 없으면 유료화는 불가능하다

- 주문 버튼 클릭 수

### 2차 — 계정 개편 + 설치형 연결

1차에서 유의미한 유입이 확인된 뒤에만. 개인 기준 계정 체계로 전환하고, 임포지션 토큰에 조직 컨텍스트를 넣는다. 표지 제작기도 여기서 붙인다. 사용량 계량과 오프라인 유예, 자동 업데이트도 이 단계에서 들어간다.

### 3차 — 과금 도입

사용량 데이터가 3개월최 쌓인 뒤에 무료 한도를 정하고 플랜을 연다. 얼리버드 고객 10곳 모집이 여기 속한다. 결제는 수동(세금계산서 + 계좌이체)으로 시작한다.

순서를 이렇게 두는 이유는 하나다. 조판 프로그램의 확장과 계정 개편이 이 프로젝트에서 가장 무거운 작업인데, 트래픽이 안 오는 사이트에 그걸 올려봤자 쓸 사람이 없다.

## 미결정 사항

다음 논의에서 정할 항목들이다. 개발과 무관하게 결정만 하면 되는 것들이다.

### 조직·권한

- ☐ 조직 내 역할을 몇 단계로 둘 것인가 (소유자 / 관리자 / 일반 3단 제안)

- ☐ 한 사람이 속할 수 있는 조직 수에 제한을 둘 것인가

- ☐ 조직 소유자가 탈퇴하면 조직은 어떻게 되는가

### 데이터·한도

- ☐ 개인 작업물의 보관 기간 (무료 사용자 파일을 영구 보관하면 저장 비용이 계속 쌓임)

- ☐ 무료 개인 계정에 사용량 한도를 둘 것인가, 다운로드 시 회원가입만 요구할 것인가

- ☐ 표지 제작기 템플릿을 몇 종, 어떤 장르로 묶을 것인가

### 가격·시장

- ☐ 경쟁 제품 가격대 조사 (국산 ERP, 임포지션 전용 상용 솔루션) — 우리 가격의 상한·하한을 잡기 위함

- ☐ 동종 인쇄업체에게 파는 것을 어디까지 허용할 것인가 (경쟁사 무장 문제)

### 브랜드·법무

- ☐ 제품명 — “비카운트”는 상용 ERP “이카운트”와 발음·철자가 가깝다. 사내 사용은 문제가 없었으나 외부에 유료로 파는 순간 상표 분쟁 소지가 생길 수 있다. 유료화 전 변리사 상담 또는 키프리스 검색 필요 (이 문서는 법률 자문이 아니며, 확인이 필요하다는 점만 짚는다)

- ☐ 개인정보 처리방침·이용약관 — 불특정 다수가 가입하는 순간 필요해진다. 카카오 로그인을 붙이면 카카오 심사에서도 요구한다

- ☐ 코드 서명 인증서 도입 시점

### 사이트 구성

- ☐ 업체용과 일반인용 진입점을 같은 도메인 안에서 경로로 나눌지, 도메인을 분리할지